CONCEPCIÓN, 19 de enero de 2010.

Nº 72 / VISTOS:
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas para la 

Licitación Pública “Ampliación y Normalización Sistema de Vigilancia Videopolicial Centro de Concepción, Plaza Condell, Plaza Cruz”; el Decreto Alcaldicio Nº 247, de 23 de marzo de 2009, que aprueba dichas Bases; el Decreto Alcaldicio Nº 592, de 26 de junio de 2009, que adjudica esta Licitación Pública a la Sociedad Visionaria S. A.; el Contrato suscrito entre esa Sociedad y la Municipalidad de Concepción, de 29 de julio de 2009; el Decreto Alcaldicio Nº 854, de 13 de agosto de 2009, que ratifica dicho Contrato; el Oficio Ord. Nº 994, de 18 de agosto de 2009, de la Alcaldesa de Concepción; el Oficio Ord. Nº 2347, de 7 de octubre de 2009, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo; la Ampliación de Contrato, de 29 de noviembre de 2009, suscrita entre las mismas partes; el Oficio Ord. Nº 59, de 19 de enero de 2010, de la Dirección Jurídica; y, en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 12, 56 y 63 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

decreto

1.- Apruébase la ampliación de contrato, de 29 de noviembre de 2009, suscrito entre la Municipalidad de Concepción y Visionaria S. A., respecto de Convenio suscrito entre ambas partes con fecha 29 de julio de 2009, por el  que se aumentan las obras por un monto de cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos ($ 5.250.627) y se aumenta el plazo del contrato en 45 días corridos.
2.- Establécese que esta Ampliación de Convenio forma parte integrante del Contrato original suscrito entre las partes con fecha 29 de julio de 2009.

3.- Dispónese que la secretaría Comunal de Planificación actuará como Unidad Técnica para la administración de este Convenio
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,


Jacqueline Van Rysselberghe Herrera
alcaldesa
Manuel Lagos Espinoza
Secretario Municipal
DISTRIBUCIÓN:

· Señor Director Jurídico.
· Señor Director de Administración y Finanzas.

· Señor Director de Control.

· Señor Secretario Comunal de Planificación.
· Señores Visionaria S. A.: Roger de Flor Nº 2950, 4º Piso, Santiago.

· Archivo.

MLE/gcm
